MIGAKI BASE

幸せを、磨く。

MIGAKI — where happiness is refined.

奥さんへの共有資料

〜 二人で「幸せを、磨く。」ために 〜

最終更新：2026年4月7日

作成者：こういち

# 1. 一言でいうと

糸魚川の実家（元民宿）を、一棟貸しの高級宿「MIGAKI BASE」として再開する。

看護師の仕事は続けたまま、AIと家族で遠隔運営する。

補助金を使えば持ち出しは最小限。1年目から年間472万円の黒字見込み。

補助金がなくても、自力で動ける「プランB」も準備済み。

# 2. なぜやるのか

お父さんお母さんが高齢になり、誰も使っていない建物がある。このまま放置すると維持費だけかかり続ける。

でもこの物件には、他にはない強みがたくさんある。

| 強み | 内容 |
| --- | --- |
| 立地 | シーサイドバレースキー場から車1分。日本海と北アルプスを望む |
| 建物 | 設計士が設計した元民宿2棟。消防設備も毎年点検済み |
| 庭園 | お父さんが守る「不動心の庭」（鯉の池・巨岩・「不動心」石碑） |
| 駐車場 | 観光バス3台分の大型スペース |
| 借金 | ゼロ。家賃もなし。売上のほとんどが利益になる |
| 許可 | 元民宿だから旅館業許可が取りやすい（365日営業可能） |

「普通の民泊」とは出発点が全く違う。この物件なら勝てる——それが動く理由。

# 3. ブランド「MIGAKI」とは

「MIGAKI（磨き）」は、こういち（こう幸いち）とお父さん（幸）の名前に共通する「幸」の字と、「磨く」を重ねたブランド名。

| レイヤー | コピー | 使う場所 |
| --- | --- | --- |
| ブランドコア | 「幸せを、磨く。」 | ロゴ・公式サイト・名刺 |
| SNSフック | 「スキー場の隣に、こんな宿があった。」 | X・note・Airbnb |
| 英語（インバウンド用） | "MIGAKI — where happiness is refined." | Airbnb・Booking.com |

「ただ泊まる」宿ではなく、「人生の道場（Luxury Dojo）」として体験を届ける。

航海士の父 × 剣道師範 × 看護師の息子——この三層のストーリーは世界中の民泊に存在しない。

# 4. 誰に、いくらで提供するか

## ターゲット（優先順位）

| 優先度 | ターゲット | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① メイン | インバウンド（外国人観光客） | 一棟貸し切り。Airbnb・Booking.comで多言語集客 |
| ② サブ | バイク乗り（ライダー） | 風巻神社（バイクの聖地）隣接。全国から集まる |
| ③ 第三 | スキー合宿・ワーケーション | 50名収容・大型駐車場を活かしたB2B営業 |

## 価格設定

一棟貸し：1泊 5〜8万円（最大8名）

同じ新潟県内の「浮遊のいえ（上越市）」が最大4名で1泊4万円〜で成立している。MIGAKI BASEは8名収容・旅館業365日・Luxury Dojoコンセプトがあるため、5〜8万円帯は十分に現実的。

# 5. 誰が何をやるのか

管理会社への外注は不要。AIハイブリッド運営で、管理会社手数料20〜35%が丸ごと手取りになる。

| 担当 | 役割 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| こういち（CEO） | 最終判断・品質管理 | 週1〜2回のオンライン確認。日常運営はAIが自動化 |
| AIエージェントチーム | フロント業務全般 | 予約管理・OTA対応・多言語メッセージ・価格設定・レビュー管理 |
| 奥さん（家庭内CFO） | お金の最終確認 | 大きな判断のときだけ相談。日々の運営には巻き込まない |
| お父さん・お母さん | 現地の見回り・庭の管理 | チェックイン・鍵渡し・緊急対応・鯉と庭の世話 |

こういちが毎日何かをする必要はない。AIが管理会社の代わりをする時代になった。

# 6. お金の話（最新の数字）

## 6-1. 初期費用

補助金を最大活用した場合、実質負担は約100万円以内に収まる見込み。

| 改修項目 | 費用（概算） | 補助金 | 実質負担 |
| --- | --- | --- | --- |
| キッチン全面リノベ（最優先） | 50〜100万円 | 持続化補助（最大200万） | 17〜33万円 |
| 断熱改修（内窓・省エネ） | 80〜120万円 | 省エネ補助30万＋国制度 | 30〜60万円 |
| インバウンド整備（Wi-Fi・多言語等） | 20〜40万円 | インバウンド補助20万 | 0〜20万円 |
| 家財道具処分・生活感排除 | 5〜15万円 | 家財処分補助5万 | 0〜10万円 |
| その他（内装・畳・設備） | 50〜100万円 | — | 50〜100万円 |
| 合計 | 270〜450万円 | 最大265万円 | 約100万円以内 |

融資は約50万円のみ。月額返済は約15,000円。借金を抱え込む事業ではない。

## 6-2. 収支シミュレーション（年間）

| シナリオ | 単価 | 稼働率 | 年間売上 | 年間利益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年目（慎重） | 6万円/泊 | 30% | 約707万円 | 約472万円（黒字） |
| 2年目（標準） | 6万円/泊 | 55% | 約1,260万円 | 約870万円（黒字） |
| 保守シナリオ | 5万円/泊 | 40% | 約730万円 | — |
| 楽観シナリオ | 8万円/泊 | 70% | 約2,044万円 | — |

1年目から黒字。融資返済は収益の範囲内で余裕を持って完結する。

## 6-3. 支出の内訳（1年目）

| 支出項目 | 年間概算 |
| --- | --- |
| 光熱費（比例増分） | 約50万円 |
| 消耗品・備品補充 | 約20万円 |
| 清掃（シルバー人材センター等） | 約30万円 |
| OTA手数料（Airbnb等 約15%） | 約99万円 |
| 固定資産税等 | 約10万円 |
| 通信費・ソフトウェア費 | 約8万円 |
| 融資返済（月約15,000円×12） | 約18万円 |
| 合計 | 約235万円 |

# 7. 補助金の最新状況（4月7日更新）

使える補助金を徹底リサーチ済み。「使えないもの」もはっきりさせた。

| 補助金名 | 上限 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大250万円 | 🔴 4/30締切・最優先で申請準備 |
| 観光庁 省力化投資補助事業 | 最大1,000万円 | 🟠 5/22締切・準備開始 |
| 中小企業新事業進出補助金 | 大型 | 🟠 5/19〜公募開始 |
| NICO ベンチャー創出事業 | 最大500万円 | 🟠 新発見・詳細確認中 |
| NICO 起業チャレンジ応援事業 | 最大200万円 | 🟠 新発見・詳細確認中 |
| 糸魚川市空き家活用補助 | 最大95万円 | 🟡 随時受付 |
| 新潟県「稼ぐ力強化」 | — | ❌ 対象外確定（4/7・商工会議所回答） |

「稼ぐ力強化」補助金は売上10億円以上の事業計画が必要で、新規開業には不向き。これは4月7日に糸魚川商工会議所から正式に確認済み。無駄な申請を避けられた。

# 8. プランB：補助金がなくても動ける

補助金が通ればベスト。でも通らなくても、最低限の整備で開業できる。

## 自力で直す優先4項目

| 項目 | なぜ最優先か |
| --- | --- |
| ① エアコン刷新 | 全客室＋共有スペース。温度管理は妥協しない（看護師26年の知見） |
| ② 男子トイレ洋式化 | 小便器3つ修理＋温水洗浄便座。インバウンドには必須 |
| ③ 断熱・暖房補強 | 糸魚川の冬を「心地よい静寂」に変える |
| ④ キッチン一部改修 | 傷み修復＋プロ清掃＋最新家電。1泊5〜8万円の「食」の場 |

## 補助金なしでも戦える武器

「不動心の庭」— お父さんが守った唯一無二のストーリー資産。お金では買えない。

「プロの清掃 × 看護師の衛生管理」— 奥さんの清掃技術と、こういちの医療知識。高級ホテルより清潔で安全。

「所有資産」— 家賃ゼロ・借入金利なし。売上のほとんどが利益になる自走型経営。

## 成長ステップ（稼ぎながら直す）

STEP 1：インフラを整えて開業

STEP 2：運営収益で次シーズンまでにアップグレード

STEP 3：軌道に乗ったら再度補助金を検討

# 9. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 修繕費が想定より高い | 補助金＋段階的改修。プランBなら最小限で開業 |
| 稼働率が上がらない | インバウンド・バイク・合宿・ワーケーションで四季を埋める |
| ゲストとのトラブル | Airbnb保険自動付帯。AIが多言語対応 |
| こういちの時間が取られる | AIが管理会社の代わり。週1〜2回の確認のみ |
| 両親への負担 | 「庭の番人」に限定。重労働は外注 |
| シーズンの偏り | 冬＝スキー、春秋＝バイク・ジオパーク、夏＝海水浴・合宿 |

# 10. スケジュール

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 2026年4月（今） | 補助金申請準備・商工会議所との連携・旅館業許可の書類整備 |
| 2026年4月19日 | 帰省 → 両親とすり合わせ（物件確認・庭の撮影・意向確認） |
| 2026年GW | 家族全員で方向性を共有 |
| 2026年5〜6月 | 許可申請・補助金申請・改修見積もり取得 |
| 2026年秋 | 許可取得 → 開業準備 → リスティング公開 |
| 2026年冬 | スキーシーズンに合わせて初稼働 |
| 2027年〜 | 本格稼働 → Airbnbスーパーホスト目標 |

# 11. 奥さんにお願いしたいこと

① まず話を聞いてほしい。反対意見も含めて一緒に考えたい。

② 初期費用の上限を一緒に決めたい（「ここまでなら出せる」のライン）。

③ 撤退基準を一緒に決めたい（「〇ヶ月で〇万円以下なら止める」等）。

④ 収益の使い道を一緒に決めたい（家計？再投資？貯蓄？）。

⑤ 大きな判断のときだけ「家庭内CFO」として相談させてほしい。

⑥ 日々の運営には巻き込まない。

奥さんの清掃技術は最高の武器。もし関わってくれるなら、それは大きな力になる。でも無理はしない。

# 12. 外部との連携状況（4月7日時点）

| 相手 | 状況 | 次のアクション |
| --- | --- | --- |
| 糸魚川商工会議所（今井さん） | メールやりとり済み。地域情報・業者紹介を依頼中 | 資料が届いたら確認→面談日程調整 |
| 上越南商工会 | 補助金の正式窓口と判明（持続化補助金等） | 持続化補助金の申請相談 |
| NICO（にいがた産業創造機構） | メール送信済み・返信待ち | 海外展開助成金・ベンチャー創出事業の確認 |
| 保健所（志賀さん） | 旅館業許可の構造基準確認中 | 4/19帰省時に物件を確認して報告 |

# 最後に

「補助金が通ればもちろん加速できるけれど、通らなくても私たちの『磨き（MIGAKI）』は止まらない。」

「まずはエアコンやトイレといった、家族やゲストが本当に快適に過ごせる『土台』を自分たちの手でしっかり整えるところから始めよう。」

「背負い込みすぎず、今あるこの家を大切に手入れして、一歩ずつ進んでいくことが一番の成功への近道だと信じている。」

「一緒にこの場所を最高の宿にしていこう。」

── こういち（2026年4月7日）

【付録】家族すり合わせチェックリスト

夫婦で話し合うべき項目を別途用意してあります。Obsidianの「50_夫婦・家族/MIGAKI_家族すり合わせチェックリスト」を参照。

主な確認項目：

・家計へのリスクはどこまで許容できるか

・奥さん自身がどの程度関わりたいか／関わりたくないか

・糸魚川への訪問頻度の希望

・「成功」の定義（月〇万円？家が綺麗になること？両親の生きがい？）

・撤退基準（止める条件）