MIGAKI事業 現在地ダッシュボード

更新日：2026-04-11（土）｜Vault最終更新：2026-04-11

🗺️ 今どこにいるか

| 構想・計画 | 事業計画書作成 | 許可申請準備 | スモールスタート | 冬季インバウンド |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▲ 現在地：許可申請準備フェーズ（開業日未定が最大のボトルネック）

⏰ アクション＆締め切り

| タスク | 期限 | 緊急度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIGAKI開業日を決定する | 未定（最優先で決める） | 最優先 | 全ロードマップの起点。これが決まらないと何も動かない |
| 4/12 note記事投稿「誰の感情を、背負っているのか。」 | 2026-04-12 | 最優先 | 下書き・ヘッダー画像プロンプト完成済み |
| 紹介シリーズ〈後編〉作成・公開 | 2026-04-23 | 今月中 | 前編4/9公開から2週間以内が理想 |
| 消防設備設置・消防署検査 | スモールスタート前 | 今月中 | 火災警報器・誘導灯・防炎カーテン |
| 旅館業法 or 民泊新法の届出 | スモールスタート前 | 今月中 | 標識掲示義務あり |
| 水回り改装完了 | スモールスタート前 | 今月中 | トイレ・バス＝高価格帯ゲストの最重要判定ポイント |
| Airbnb/Booking.comリスティング作成 | 2026年秋 | 計画中 | 英語対応必須・冬季インバウンドに間に合わせる |

🔄 戦略転換サマリー（2026-04-11 Gemini戦略会議より）

転職ブログ → 完全凍結保存（廃止ではない。高CTR記事のみリライト→放置型収益装置に）

糸魚川民泊 → 全リソース集中（白馬の混雑を逆手に取る「静寂の隠れ家」ポジショニング）

3つの参入障壁：持ち家＝固定費ゼロ / 家族の歴史＝金で買えないストーリー / 糸魚川＝競合が参入できない立地

💰 収益チャネル一覧

| 収益チャネル | ターゲット | 単価目標 | フェーズ | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIGAKI BASE（宿泊・冬季） | インバウンド8名グループ | 10-12万/泊 | 準備中 | 許可申請・改装が先決 |
| MIGAKI BASE（宿泊・オフシーズン） | 国内ワーケーション1-2名 | 3-4万/泊 | 準備中 | スモールスタートで先行開始 |
| note有料記事 | 民泊開業志望者（日本人） | 300-1,000円/記事 | 設計中 | テーマ・価格帯選定が次のステップ |
| noteメンバーシップ | 看護師・働き方に関心層 | 500-1,000円/月 | 中期計画 | フォロワー1,200人→有料転換が課題 |
| NurseXアフィリエイト | 一般人80%・看護師20% | 退職代行CPA | 凍結保存 | 高CTR記事のみリライト→放置型収益 |

📊 主要数値サマリー

| 約1,200人 noteフォロワー 相互主体 | 約2,000 NurseX月間クリック 2026年3月 | 3.6% NurseX CTR 目標5% |
| --- | --- | --- |
| 129スキ note最高スキ数 「自分VS自分」記事 | 約10名 Xフォロワー 目標月1,000増 | 0円 MIGAKI借入金 最大の競争優位 |

🎯 軍師からの進言：今日の最優先3つ

1. MIGAKI開業日を決める — 日付が決まれば逆算スケジュール・創業計画書・中村さん連絡・全ロードマップが連動して動き出す

2. 明日のnote記事を投稿する — 「誰の感情を、背負っているのか。」は完成済み。信用蓄積のサイクルを止めない

3. NurseX高CTR記事2本をリライト — ドクターX近藤（CTR30%）＋新宿野戦病院白木（CTR25.8%）にアフィリ追加→放置型収益装置化

📎 ソース：Obsidian Vault（_claudian-state.md / _action-queue.md / 秘書メモ/2026-04-11.md）