MIGAKI BASE

幸せを、磨く。

プロジェクト現状 & ロードマップ一覧　2026-04-05

1｜プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ブランド名 | MIGAKI（磨き） |
| コピー | 「幸せを、磨く。」（確定：2026-04-05） |
| CEO | こういち（看護師26年目・49歳・INFJ） |
| 物件 | 新潟県糸魚川市・元民宿・2棟（本館＋はなれ）・50人収容 |
| 立地 | シーサイドバレー糸魚川スキー場 車1分・観光バス3台駐車場 |
| 形態 | 旅館業法・簡易宿所（保健所申請準備中） |
| 営業日数 | 365日（民泊新法の180日制限を受けない） |
| 客室・定員 | 4室・各2名 = 施設全体8名（一棟貸し・高単価戦略） |
| 価格帯 | 1泊 5〜8万円帯（上越市ベンチマーク「浮遊のいえ」から算出） |
| メインターゲット | インバウンド（訪日外国人・家族グループ・高単価） |
| サブターゲット | バイク乗り（ライダー）/ スポーツ合宿・ワーケーション |
| 運営体制 | AIバックオフィス（こういちカンパニー）＋ こういち夫婦 ＋ 両親（現地裏方） |
| 標準シナリオ収益 | 年間 約2,869万円（標準シナリオ） |

2｜ブランドの核心（2026-04-05 最新版）

■ Luxury Dojoコンセプト（確定）

武道×航海士×看護師の三層が重なった「人生の道場」。宿泊施設を超えた体験の場。

| 物語の層 | 内容 | キーワード |
| --- | --- | --- |
| 根っこ｜お父さんの求道 | 世界47か国の海を渡った元甲種一等航海士が、引退後に剣道教室を開いた。庭に「不動心」の石碑を置いた。世界を見尽くした人間が、最後に辿り着いた答えが糸魚川だった。 | Fudoshin / Luxury Dojo / Navigator |
| 幹｜こういちの磨き | 26年間患者を磨き続けた看護師が、自分自身の擦り切れに気づいた。「磨くのは技術ではなく、生き方だ」と知った日、父の庭の石碑の前に立った。 | 看護師26年 / 消耗→気づき / MIGAKI |
| 花｜MIGAKI BASEの再生 | 消耗したすべての人が来られる場所。「不動心」の石碑の前で一度立ち止まれる聖域。航海士の父が守り、看護師の息子が磨き、妻が設計した。 | Hidden Gem / Zen Garden / 道場 |

■ 三位一体｜世界中の民泊で他に存在しない組み合わせ

| 役割 | 担い手 | 宿への貢献 |
| --- | --- | --- |
| 物語と歴史 | 父（元甲種一等航海士・元剣道師範） | 庭・不動心石碑・世界地図・手書きレター・40年の時間。英語で世界と話せる人間 |
| 清潔とクオリティ | 妻（清掃がプロレベルの趣味） | 看護師プロトコルの清掃チェックシート・ホテルライク整備・インバウンド富裕層の目をクリアする唯一の砦 |
| 安全と経営 | こういち（看護師26年・INFJ） | AI運営・意思決定・AED設置・医療グレード衛生設計・3言語緊急連絡体制 |

■ MIGAKI道場｜メンバーシップ設計（確定）

| ランク | 名称 | 月額 | 特典 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入門 | 白帯（Shiro） | 500円 | MIGAKI開業日誌（全話）・月次レポート |
| 初段 | 青帯（Ao） | 980円 | 上記＋ ボツ案・失敗記録公開 ＋ CEO質問コーナー |
| 上段 | 黒帯（Kuro） | 3,000円 | 上記＋ MIGAKI BASE優先予約権 ＋ 年1回「不動心合宿」招待 |

「道友（どうゆう）」— メンバーの呼び方。同じ道を歩む仲間。読者ではなく、仲間だ。

Airbnb英語タイトル（確定）：

"MIGAKI BASE — A Hidden Zen Garden near Hakuba, Where the Navigator's Spirit Rests"

3｜現在地｜手続き・進捗状況

■ 保健所（旅館業申請）

| ステップ | 状態 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 保健所（志賀さん）初回問い合わせ | ✅ 完了 | 飲食提供なし・玄関帳場あり・開業未定 を回答（2026-04-01） |
| 図面3枚を保健所に送付 | ✅ 完了 | スマホ撮影・2026-04-01送付済み |
| 施設基準確認表（Excel）を記入・返送 | ✅ 完了 | 4室・各2名・計8名で申請。2026-04-04送信済み |
| 間取り図を両親から受領 | ✅ 完了 | 2026-04-04受領済み |
| 保健所返答待ち（畳数OK？温泉免除？） | ⏳ 待ち中 | スキー場温泉が近接→浴室設置義務免除の可能性あり。返答後すぐ図面書き込み開始 |
| 図面への手書き追記（客室・面積・定員） | 🔲 未着手 | 志賀さん返答後すぐ着手。間取り図は手元にあり |
| 消防署相談・法令適合通知書取得 | 🔲 未着手 | 申請前に必要。保健所の手応がつかめてから動く |
| 旅館業許可申請（手数料22,000円） | 🔲 未着手 | 保健所立入検査後に申請 |

■ 住職（風巻神社）挨拶

保健所の手応えが見えてから挨拶するに変更（2026-04-02決定）。現時点では不要。

4｜補助金一覧

| 補助金名 | 上限 | 補助率 | 優先度 | 活用場面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模事業者持続化補助金（国） | 200万円 | 2/3 | 🔴 最高 | キッチン全面リノベ・乾燥室・設備改修 |
| 糸魚川市省エネ住宅推進補助金 | 30万円 | 定額 | 🔴 最高 | 断熱改修（内窓・UA値0.48以下）※国補助と併用可 |
| インバウンド対応整備補助金（市・県） | 20万円 | 1/2 | 🔴 最高 | 多言語Wi-Fi・翻訳機・キャッシュレス端末 |
| 空き家家財道具等処分補助金 | 5万円 | 1/2 | 🟠 高 | 生活感排除・不用品撤去（即使える） |
| UIターン促進空き家取得支援 | 10万円 | - | 🟡 要確認 | 相続物件でも対象か商工会議所で確認要 |

| 改修項目 | 概算費用 | 補助金 | 実質負担（概算） |
| --- | --- | --- | --- |
| キッチン全面リノベ | 50〜100万円 | 持続化最大200万円 | 実質 17〜33万円 |
| 断熱改修（内窓等） | 80〜120万円 | 省エネ補助30万＋国制度 | 30〜60万円 |
| インバウンド整備（Wi-Fi等） | 20〜40万円 | 最大20万円 | 0〜20万円 |
| 家財処分・生活感排除 | 5〜15万円 | 最大5万円 | 0〜10万円 |
| その他内装・設備 | 50〜100万円 | - | 50〜100万円 |
| 合計 | 270〜450万円 | 最大活用 | 実質 100万円以内の可能性あり |

5｜今週のCEO必須アクション

| 優先 | アクション | なぜ大事か | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | お父さんへの電話 | 畳数・不動心石碑由来・食堂使用可否・はなれの状態 → 4点解決でフェーズ2全体が動き出す | 今週中（絶対） |
| 🔴 | Airbnbアカウント作成 | ブースト期間は開設直後から開始。1日の遅れが1週間の損失になりうる | 今週中（絶対） |
| 🔴 | 糸魚川商工会議所に電話 | 補助金5本の適用可否を一括確認。財務ロードマップ確定のトリガー | 来週まで |
| 🟠 | 断熱・キャッシュレス端末の見積もり依頼 | 補助金申請タイムライン確定に必要。志賀さん返答後すぐ動けるよう準備 | 来週以降 |
| 🟡 | 民泊1年生の教科書 入手 | パンダさん推薦。Kindle即購入可能 | 余裕があれば |

6｜フェーズ別ロードマップ

| フェーズ | 時期 | 主要マイルストーン | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ0 準備・申請 | 今〜許可取得まで | ✅ 保健所問い合わせ・確認表送付完了 ⏳ 保健所返答待ち（畳数OK・温泉免除確認） 🔲 図面に手書き追記（客室・面積・定員） 🔲 消防署相談・法令適合通知書 🔲 旅館業許可申請（手数料22,000円） 🔲 補助金申請（省エネ・インバウンド・持続化） | 🔄 進行中 |
| フェーズ1 整備・開業 | 許可取得〜開業 | キッチン全面リノベ（最優先・補助金活用） 断熱改修（内窓・省エネ補助活用） インバウンド整備（Wi-Fi・キャッシュレス・多言語） 生活感排除・内装クリーニング Airbnb/Booking.comリスティング公開 開業届・青色申告承認申請（許可取得直後に提出） | 🔲 未着手 |
| フェーズ2 本棟稼働 | 開業〜3年 | 本館（主棟）フル稼働・年間稼働率向上 はなれ（第2棟）の活用検討・整備開始 MIGAKI NURSE（看護師マッチング）立ち上げ Airbnbスーパーホスト取得（初期10件目標） 発信軸をMIGAKIストーリーに重心移動（3ヶ月計画） 看護師を非常勤 or 引退（3〜5年の目標） | 🔲 計画中 |
| フェーズ3 法人化・拡張 | 3〜5年後 | 旅館業を法人化（節税最適化） はなれ・第2棟フル稼働 こういち夫婦・糸魚川移住（老後の移住先として温存） MIGAKI MEDIA（発信）の収益化 事業4軸：①旅館業②看護師マッチング③発信④地域医療 | 💡 ビジョン |

7｜特記事項・戦略的優位性

| 強み | 詳細 |
| --- | --- |
| 不動心の庭園（最大の発見） | 巨岩・鯉の池・「不動心」石碑・雪山が一画角に収まる。白馬の高級施設にない本物の日本庭園。全Airbnbリスティングで最も強い1枚を持てる可能性あり |
| Luxury Dojoブランド | 航海士×剣道師範×看護師の三層は世界中の民泊に存在しない。富裕層インバウンドに「日本の本物の道」を体験させられる唯一の宿 |
| ホストの格付けが別次元 | 「世界47か国を旅した元甲種一等航海士（日本最高位の船員免許）の父が待つ宿」——これだけで宿の格が変わる |
| 所有権あり（借金ゼロ） | 相続物件。管理会社手数料20〜35%が丸ごと手取り。学術的にも「所有権ベース民泊が最も持続可能」と証明済み |
| 元民宿の設備基準 | 設計士による正規図面・消防設備点検済み。旅館業申請で最も有利な出発点（他の民泊物件とは出発点が違う） |
| 50人収容を8名で使う贅沢 | 空間のゆとりが高単価を正当化。13㎡以上の空間が精神的健康を担保（学術的根拠あり） |
| 看護師オーナーの安心設計 | AED設置・CO警報器・医療グレードリネン洗浄・3言語緊急体制。「The host is a nurse. I knew my kids were safe.」が5星レビューになる |
| AIハイブリッド運営 | こういちカンパニー（AIエージェント）が管理会社機能を内製化。管理会社不要・手数料ゼロ |
| スキー場温泉（車1分） | 浴室設置義務免除の可能性あり（保健所確認中）。インバウンドが最も喜ぶ「日本の本物」体験 |
| 365日対応 | 旅館業法で申請。民泊新法の180日制限なし。白馬型長期滞在（1〜2週間）に完全対応 |

「磨かれに来い。世界を旅した航海士と、26年患者を救った看護師が待つ宿へ。」

こういちカンパニー内部資料　2026-04-05